|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **He podido avanzar de manera constante con las actividades del proyecto según lo planificado en la carta Gantt. Logramos terminar el análisis de requerimientos y el diseño del sistema con sus diagramas, base de datos y mockups, lo que nos dio una buena base para comenzar la implementación. Sin embargo, algunas tareas tomaron más tiempo del esperado, sobre todo la integración del módulo de inteligencia artificial, que requirió investigar varias APIs antes de decidir cuál usar. En general, el trabajo en equipo ha sido ordenado y nos hemos apoyado mutuamente para cumplir los objetivos, aunque a veces el tiempo disponible fuera de clases ha sido una limitación.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Las principales dificultades han sido técnicas y de coordinación. Por un lado, integrar la IA fue más complejo de lo previsto, por lo que tuvimos que dedicar tiempo adicional a pruebas y ajustes. Por otro lado, coordinar los tiempos de trabajo con mi compañero fue un desafío, ya que ambos tenemos diferentes horarios. Para enfrentar esto, decidimos dividir las tareas más claramente y usar herramientas colaborativas como GitHub y Trello para mantener el control del avance. Además, hemos buscado apoyo en la retroalimentación del docente y en documentación técnica para resolver las dudas que surgen durante el desarrollo.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Siento que he avanzado bastante en mis habilidades técnicas y en la organización del trabajo. Destaco mi compromiso y la capacidad de adaptarme cuando surgen imprevistos. También he mejorado en el uso de herramientas de diseño y control de versiones. Creo que aún puedo mejorar en la gestión del tiempo y en la documentación del código, ya que a veces me enfoco más en programar que en dejar registro claro de los cambios. En general, estoy satisfecho con mi desempeño y con los resultados alcanzados hasta ahora.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Me gustaría aclarar con el docente cómo será la evaluación final del proyecto en la fase 3, especialmente si se espera una integración completa entre la plataforma web y la app móvil. También tengo dudas sobre el nivel de funcionalidad mínimo que debe tener el módulo de inteligencia artificial para ser considerado como “implementado”.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Hasta el momento hemos mantenido la distribución original del trabajo, pero probablemente reasignemos algunas tareas para optimizar tiempos. Por ejemplo, Dilan continuará con la app móvil y yo me enfocaré en la parte web y en dejar completa la documentación técnica. No hemos agregado nuevas actividades, pero sí planeamos dedicar una semana extra a pruebas de usuario para asegurar la calidad antes de la entrega final.** |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **El trabajo en grupo ha sido positivo. Hemos mantenido una buena comunicación y colaboración, lo que ha permitido avanzar con el proyecto sin mayores conflictos. Valoramos la disposición de ambos para apoyar cuando el otro tiene dificultades. Lo que podríamos mejorar es la planificación semanal, ya que a veces dejamos tareas para último momento y eso genera presión. En general, el trabajo conjunto ha sido una experiencia enriquecedora que nos ha permitido aplicar de manera práctica lo aprendido en la carrera.** |