Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta la fecha, el proyecto SmartRepair ha avanzado significativamente en la creación de la plataforma web y la preparación del entorno de desarrollo. Se han completado las siguientes actividades: - Configuración del proyecto con Next.js, TypeScript y gestión de dependencias con npm. - Creación de las pestañas principales: dashboard, diagnostico, registro, seguimiento, admin y login. - Implementación de Hooks de React para la interactividad básica en componentes cliente (useState, useEffect). - Desarrollo inicial del prototipo funcional de login y registro de usuarios. - Planificación de la integración de IA y seguimiento de tickets para la siguiente etapa. Objetivos cumplidos: - Configuración del proyecto y entorno de desarrollo. - Implementación inicial de la estructura de la plataforma y navegación entre pestañas. - Preparación de evidencias para mostrar avances del frontend. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se ajustó la prioridad de desarrollo, enfocándose primero en componentes cliente funcionales antes de integrar el backend y la IA. |
| Metodología | Se mantiene la metodología tradicional en cascada, pero con iteraciones cortas para la verificación temprana de la funcionalidad del frontend. |
| Evidencias de avance | - Capturas de pantalla de cada pestaña principal (dashboard, diagnostico, registro, seguimiento, admin, login). - Código fuente parcial del proyecto mostrando Hooks de React y rutas principales. Estas evidencias permiten demostrar que el proyecto se encuentra en etapa de desarrollo funcional del frontend, cumpliendo con los objetivos planteados. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[1] | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo Frontend con React/Next.js | Configuración del proyecto | Node.js, VS Code, Next.js | 1 día | Bryan | Inicialización sin errores | Completado | Ninguno |
| Desarrollo de interfaces principales | Creación de páginas: dashboard, diagnostico, registro, seguimiento, admin, login | Next.js, React, TypeScript | 3 días | Bryan | Ajuste de componentes cliente | En curso | Uso de "use client" en componentes |
| Implementación de interactividad | Uso de useState, useEffect y useRef en páginas | React Hooks | 2 días | Dilan | Se requiere corregir error de Server Components | En curso | Ajuste de metodología para priorizar componentes cliente |
| Captura de evidencias | Screenshots y documentación | Navegador, Word/PPT | 1 día | Dilan | Necesidad de evidencia visual | No iniciado | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: - Facilitadores: Entorno de desarrollo correctamente configurado, documentación oficial de Next.js y React, acceso a frameworks y librerías actualizadas. - Dificultades: Error de Server Components al usar Hooks de React en componentes que no eran Client Components. - Acciones tomadas: Se implementó la directiva "use client" en los componentes correspondientes. Se priorizó la funcionalidad de frontend antes de la integración del backend y IA.

Actividades ajustadas o eliminadas: - Se ajustó la actividad de desarrollo de componentes para asegurar que sean Client Components y evitar errores con Hooks. - No se eliminaron actividades, pero sí se reordenó la prioridad de desarrollo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: - La captura y documentación de evidencias aún no se ha iniciado, debido a que se priorizó la implementación funcional de las pestañas principales. - Estrategia para avanzar: Realizar capturas de pantalla una vez que todas las pestañas estén funcionales y compilar las evidencias en un informe final en Word o PDF.

- Inicio

- Diagnostico

- Registro Equipo

- Seguimiento

- Panel Administrativo

- Cerrar sesión